        Kanban

1. Trello
2. Feedly&Wakelet
2. Composition équipe
3. Estimation de durée de developpement

1. Trello

Trello sera l’outil utilisé pour planifié et partagé la planification et l’avancement des tâches
Ainsi les tâches seront réparti et toute l’équipe pourra avoir un aperçu de l’avancement du projet, et commencer à s’adapter ou travailler sur quelque chose d’autre en fonction de ce qui a été fait ou non

le Kanban est disponible à ce lien

https://trello.com/invite/b/66eb0544bf538df22e083855/ATTIba0d478dac040bccf8e754333d0826f4D486B2B8/qwenta

2. Feedly & Wakelet

Pour être à jour sur les technologies utilisé, mise à jour, nouvelle fonctionnalité, documentation :

des sources officiel on été regroupé sur Wakelet, pour chacune des technologies la documentation nécessaire pour le téléchargement, installation et utilisation, ainsi que l’information de nouvelle mise à jour via blog ou autre

de même regroupé sur Feedly, avec moins de documentation, mais plus d’info sur les current version ou mise à jour que de la documentation

les sources ont été sélectionner pour leurs pertinences, c’est à dire qu’un flux ou une page ne parlera pas ou ne renverra pas autre chose que le sujet voulu, avec un accès simple.

3. Composition Equipe

Au vue des besoins du projet qui nécéssite un frontend et backend, je proposerais un développeur frontend et un développeur fullstack qui pourra aider le développeur frontend sur certaines tâches à définir (logiquement les tâches frontend qui seront relié au backend comme les pages de login par exemple)

3. Estimation de développement

Au vue des fonctionnalités demandé, pour avoir un interface agréable, attractif, intuitif, l’estimation de création du projet est de 5 à 6 semaines, en prenant en compte certaines complications imprévu ou les aléas de la vie, 6 semaines maximum, si tout se passe bien sans imprévu, 5 semaines devrait être suffisant pour 2 développeurs